CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 005/2018 DE 08 DE JANEIRO DE 2018

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2017 DE 23 DE MAIO DE 2017.

O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob n°. 01.594.009/0001-30, com sua sede na Av. Nossa Senhora de Fátima, 120, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Ronaldo Luiz Senger, residente e domiciliado na Av. Planalto nº 271, centro, neste Município de Bom Jesus do Oeste - SC, portador do CI, sob nº.   3.437.386-1 do CPF nº. 027.150.949-06, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado;

A empresa MARTEPLAN TERRAPLENAGENS & SERVIÇOS LTDA ME, Pessoa jurídica de direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº. 11.451.859/0001-33, com sede a Av. Dom Pedro II nº 105, Centro, Município de Serra Alta - SC, neste ato representada pelo seu sócio administrador, senhor ÉLVIO JOÃO MARTELLO, brasileiro, do comercio, residente e domiciliado na Rua 
Princesa Isabel, 466, Centro, Município de Serra Alta – SC, portador do CPF, sob nº. 503.333.139-68, RG nº. 1.382.747, doravante denominada simplesmente CONTRATADA;

Firmam este contrato administrativo com amparo legal na Lei 8.666/93 complementada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores e no processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia n.o 002/2017, para a execução do objeto descrito no Edital nº. 819/2017, nos termos ali fixados e nas condições fixadas neste instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Fica alterado o prazo de execução da obra até o dia 19 de fevereiro de 2018.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas do contrato administrativo nº 049/2017 ora aditado.

E por assim acordos estarem, assinam o presente termo aos representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo.

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, aos 08 de Janeiro de 2.018.

RONALDO LUIZ SENGER	                 	    ELVIO JOÃO MARTELLO

PREFEITO MUNICIPAL                	                 	CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

MARILIA CECCON MAGGI                                VALDENOR NASCIMENTO

CPF Nº 023.802.459-83				 CPF Nº 664.756.439-04

CESAR LUIS MAJOLO

ASSESSOR JURIDICO

OAB 32.022