CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 57/2018 DE 15 DE MAIO DE 2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 010/2018 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.

O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob n°. 01.594.009/0001-30, com sua sede na Av. Nossa Senhora de Fátima, 120, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Ronaldo Luiz Senger, residente e domiciliado na Av. Planalto nº. 271, centro, neste Município de Bom Jesus do Oeste - SC, portador do CI, sob nº.   3.437.386-1 do CPF nº. 027.150.949-06, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado;

A empresa VIGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI EPP, Pessoa jurídica de direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº. 21.775.054/0001-07, com sede a Rua Santa Catarina nº 326, apto 203, edifício Portal do Sol, Centro, Município de Maravilha - SC, neste ato representada pelo seu sócio administrador, senhor MOUSER DE MARCO, brasileiro, do comercio, residente e domiciliado na Rua 
Rua Santa Catarina nº. 326, apto 203, edifício Portal do Sol, Centro, Município de Maravilha – SC, portador do CPF, sob nº. 045.865.349-74, RG nº. 3.667.776, doravante denominada simplesmente CONTRATADA;

Firmam este contrato administrativo com amparo legal na Lei Federal nº. 8.666/93 complementada pela Lei Federal nº. 8.883/94 e alterações posteriores e no Processo Licitatório na modalidade de Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº. 06/2017, para a execução do objeto descrito no Processo Licitatório nº. 2717/2017, nos termos ali fixados e nas condições fixadas neste instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE ENTREGA:

O novo prazo de execução da obra será até dia 08 de junho de 2018.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas do contrato administrativo nº 010/2018 de 16 de janeiro de 2018, ora aditado.

E por assim acordos estarem, assinam o presente termo aos representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo.

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, aos 15 de maio de 2.018.

RONALDO LUIZ SENGER	                 	                  MOUSER DE MARCO

PREFEITO MUNICIPAL                	                 	         CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

JEFERSON PERSCH                               		VALDENOR NASCIMENTO

CPF Nº. 034.734.559-03                                            	      CPF Nº 664.756.439-04

CESAR LUIS MAJOLO

ASSESOR JURIDICO

OAB 32.022/SC