CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 102/16

DE 29 DE AGOSTO DE 2016

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 75/2015 DE 09 DE ABRIL DE 2015.

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. Nossa Senhora de Fátima,120, na cidade de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob n.º 01.594.009/0001-30, neste ato representado por seu Prefeito AIRTON ANTONIO REINEHR residente e domiciliado na Rua Eduardo Sehnem, Centro, município de Bom Jesus do Oeste, inscrito no CPF sob nº 569.504.709-91, e do RG sob nº 1.835.845, doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado;

A empresa MARTEPLAN TERRAPLENAGENS & SERVIÇOS LTDA, Pessoa jurídica de direito Privado, inscrita no CGC/MF sob nº. 11.451.859/0001-33, com sede a Rua Princesa Isabel, 466, sala 01, centro, Município de Serra Alta - SC, neste ato representada pelo seu sócio administrador, senhor Elvio João Martello, brasileiro, do comercio, casado, residente e domiciliado na Rua 
Duque de Caxias, 538, centro, na cidade de Serra Alta/SC, portador do CIC, sob nº. 503.333.139-68, Rg nº 112R-1.382.747, doravante denominada simplesmente CONTRATADA;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR:

Fica suprimido o valor de R$ 4.718,89 (quatro mil setecentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos), passando o valor do novo contrato para R$ 157.661,11 (cento e cinquenta e sete mil e seiscentos e sessenta e um reais e onze centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA:

O novo prazo de entrega da obra será até dia 31 de Dezembro de 2016.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas do contrato administrativo nº 75/2015 ora aditado.

E por assim acordos estarem, assinam o presente termo aos representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo.

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, aos 29 de Agosto de 2.016.

AIRTON ANTONIO REINEHR	                 ELVIO JOÃO MARTELLO

PREFEITO MUNICIPAL                	             	CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

WALTER NAUJORKS                                	MAICON DIEGO WELTER

CIC Nº 446.591.219-68                                	CIC Nº 084.392.799-22

JOAO RAFAEL GENESINI SIQUEIRA

ASSESSOR JURIDICO

OAB – SC Nº 35249